실험 계획서

논문: 오류 유형 인식 기반 자기교정 에이전트를 활용한 Text-to-SQL 정확도 향상 연구

1. 실험 목표

BIRD dev set 기준으로 5조건 Ablation 실험을 수행하여, 오류 유형 분류 기반 적응적 자기교정 파이프라인의 효과를 EX와 ECR로 정량화한다.

2. 실험 환경

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 | GPT-4o (OpenAI API) |
| 프레임워크 | LangGraph |
| 데이터 | BIRD dev set, 600개 stratified sampling |
| SQL 방언 | SQLite |
| 평가 지표 | EX (Execution Accuracy), ECR (Error Correction Rate) |

3. 5조건 Ablation 설계

| 조건 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| C1 | No Correction | 교정 없음. Schema RAG + NL2SQL만 적용. 베이스라인. |
| C2 | Naive Retry | 오류 발생 시 동일 프롬프트로 단순 재시도. |
| C3 | Fixed CoT | 유형 분류 없이 모든 오류에 CoT 교정 일괄 적용. |
| C4 | Fixed RAG | 유형 분류 없이 모든 오류에 RAG 교정 일괄 적용. |
| C5 | Adaptive (제안) | Error Classifier로 유형 분류 후 Schema/Join/Aggregation → CoT, Condition/Logic → RAG 분기 적용. |

C3, C4는 "분류 없는 고정 순서 교정" 역할로, 분류 자체의 기여(RQ2)를 분리하기 위한 비교 조건이다.

4. 평가 방법

EX는 전체 600개 기준 실행 결과 일치율로 계산한다. ECR은 C1에서 오류로 분류된 샘플만을 대상으로, 각 조건별 교정 성공률을 측정한다. 두 지표 모두 오류 유형(Schema / Join / Aggregation / Condition / Logic) 별로 분해 보고한다.

5. 일정

| 주차 | 기간 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 3/25 – 3/31 | 환경 구성, BIRD dev set 로딩, Schema RAG 모듈 구현 |
| 2주 | 4/1 – 4/7 | NL2SQL + Validator + Error Classifier 구현 |
| 3주 | 4/8 – 4/14 | CoT 교정 / RAG 교정 모듈 구현, C1~C5 파이프라인 완성 |
| 4주 | 4/15 – 4/21 | 5조건 실험 실행, EX·ECR 결과 수집 |
| 5주 | 4/22 – 4/28 | 결과 분석, 오류 유형별 분해, 서론 X%/Y% 반영 |
| 6주 | 4/29 – 5/5 | 4장(실험) 작성, 전체 논문 통합 및 교정 |
| 7주 | 5/6 – 5/8 | 최종 검토 및 제출 |

버퍼가 거의 없는 일정이라 4주차까지 실험이 완료되지 않으면 5주차 이후가 연쇄 지연됩니다. 3주 안에 파이프라인 완성이 핵심 리스크예요.

6. 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| GPT-4o API 비용 초과 | 사전에 600개 × 5조건 예상 토큰 계산, 예산 상한 설정 |
| Error Classifier 분류 정확도 낮음 | 소규모 샘플(50개)로 사전 검증 후 본 실험 진행 |
| 일정 지연 | 4/21까지 실험 미완 시 sampling 수를 400개로 축소 검토 |